EAST MERIDIAN

east-meridian.com

Dev Notes — Развёртывание и роадмап

Дата: 03 апреля 2026

# Часть 1: Обзор проекта

## Описание

East Meridian — корпоративный сайт-лендинг компании, предоставляющей бизнес-услуги в Китае «под ключ» для бизнеса из России и Казахстана. Логистика, склад, финансовые операции, сопровождение сделок, юридическая поддержка, услуги переводчика.

## Технологический стек

- Frontend: React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui

- Создан в: lovable.dev (AI-билдер)

- Репозиторий: github.com/kostanian/East-Meridian-site

- Хостинг: Vercel (free tier)

- Домен: east-meridian.com (регистратор Namecheap)

- DNS: Namecheap BasicDNS

- Редактор: VS Code + Claude Code + GPT

# Часть 2: Процесс развёртывания

## 2.1 Создание сайта на Lovable

Сайт создан через платформу lovable.dev — AI-билдер, который генерирует React-приложения на основе описания. Первоначальный URL: road-hero-tracker.lovable.app (автосгенерированное имя).

## 2.2 Подключение GitHub

В редакторе Lovable: Settings → Connectors → GitHub → Connect project. Авторизация lovable.dev в GitHub аккаунте kostanian. Создан репозиторий East-Meridian-site с двусторонней синхронизацией: правки в Lovable появляются в GitHub и наоборот.

## 2.3 Попытка GitHub Pages (неудачная)

URL: https://kostanian.github.io/East-Meridian-site/

Проблема: Пустая страница (blank page). Классическая проблема Vite + React SPA на GitHub Pages.

Причина: GitHub Pages раздаёт сайт по пути /East-Meridian-site/, а Vite генерирует пути от корня /. JS и CSS файлы отдают 404.

Решение: Отказ от GitHub Pages в пользу Vercel. Возможно было исправить через base path в vite.config.ts, но Vercel обрабатывает SPA корректно без дополнительных настроек.

## 2.4 Деплой на Vercel

- Регистрация на vercel.com через GitHub (Continue with GitHub)

- Add New → Project → Import репозитория East-Meridian-site

- Vercel автоматически определил фреймворк (Vite) — никаких настроек менять не нужно

- Нажат Deploy → сайт онлайн за ~60 секунд

Результат: east-meridian-site.vercel.app — рабочий сайт

Автодеплой: каждый git push в main автоматически деплоит новую версию за 30-60 секунд

## 2.5 Покупка домена

Регистратор: Namecheap

Домен: east-meridian.com

PremiumDNS: Отказ от покупки. Причина: Vercel уже использует свой CDN с DDoS-защитой. Бесплатный DNS от Cloudflare быстрее Namecheap PremiumDNS. BasicDNS достаточно.

## 2.6 Привязка домена к Vercel

В Vercel (Settings → Domains):

- Добавлен east-meridian.com с редиректом на www.east-meridian.com

- Первая ошибка: «The domain you are trying to add is invalid» — причина: лишние символы / https:// в поле ввода. Решение: ввести только east-meridian.com без пробелов и протокола

- Vercel выдал DNS-записи для настройки

В Namecheap (Domain List → Manage → Advanced DNS):

- Удалены дефолтные записи

- A Record: @ → 216.198.79.1 (Vercel IP)

- CNAME Record: www → e805bfc259a6f442.vercel-dns-017.com.

- Ошибка: попытка прописать в Nameservers вместо Advanced DNS. Нужно было именно Advanced DNS → Host Records

SSL: Выпущен автоматически через Let's Encrypt

DNS-пропагация: ~10-15 минут, после чего Valid Configuration в Vercel

## 2.7 Настройка локальной разработки

Клонирование и запуск:

git clone https://github.com/kostanian/East-Meridian-site.git

cd East-Meridian-site && npm install && npm run dev

Dev-сервер: http://localhost:8080 (Vite hot reload)

Проблема с VS Code: Команда code не найдена в терминале.

Решение: VS Code → Cmd+Shift+P → Shell Command: Install 'code' command in PATH

AI-инструменты: Claude Code + GPT (установлены как расширения VS Code)

## 2.8 Vercel Plugin для Claude Code

Установлен плагин Vercel для Claude Code через:

npx plugins add vercel/vercel-plugin

Возможности: /deploy, /status, /env, /bootstrap, /marketplace. 47+ навыков, 3 агента (AI Architect, Deployment Expert, Performance Optimizer).

Телеметрия: Отключена (промпты не отправляются)

# Часть 3: Аудит кода (Claude Code)

## Критичные проблемы

- Форма не отправляет данные (LeadForm.tsx) — handleSubmit переключает состояние, но ничего не отправляет

- Поля формы без name атрибутов — невозможно извлечь данные из FormData

- Битая ссылка «Блог» в навигации (Navbar.tsx) — ведёт на #blog, секции нет

## Производительность

- Тяжёлые картинки: deal-support.jpg (1.6MB), legal.jpg (1.2MB), financial.jpg (1.2MB) — нужна конвертация в WebP

- JS-бандл: 472KB (152KB gzip) — много для лендинга. Причина: 48 shadcn/ui компонентов + неиспользуемые зависимости

- Неиспользуемые депы: react-router-dom, @tanstack/react-query, recharts, react-resizable-panels, embla-carousel, date-fns

## SEO / Мета

- OG-image указывает на дефолтную картинку Lovable — нужна своя

- Нет <link rel="canonical"> и <meta name="robots">

- Фавикон: дефолтный от Vite — сгенерирован новый (SVG/PNG/ICO)

## UX-улучшения

- Телефон и email не кликабельны — нужны href="tel:..." и href="mailto:..."

- Дублирование scrollTo в 3 файлах — вынести в утилит

- Мобильное меню без aria-expanded, aria-label

# Часть 4: Текущий статус

| Задача | Статус |
| --- | --- |
| Создание сайта на Lovable | ✅ Done |
| Подключение GitHub | ✅ Done |
| Деплой на Vercel | ✅ Done |
| Покупка домена (Namecheap) | ✅ Done |
| Привязка east-meridian.com к Vercel | ✅ Done |
| SSL-сертификат | ✅ Done |
| Локальная разработка (VS Code) | ✅ Done |
| Vercel Plugin (Claude Code) | ✅ Done |
| Фавикон | ⏳ Готов, не залит |
| Форма отправки заявок | ❌ Не работает |
| SEO мета-теги / OG-image | ❌ Не сделано |
| Блог (WordPress) | ❌ Не сделано |
| Оптимизация картинок | ❌ Не сделано |
| Очистка зависимостей | ❌ Не сделано |

# Часть 5: Роадмап

## Фаза 1: Критичные фиксы (ближайшие дни)

- Заменить фавикон на сгенерированный (SVG/ICO уже готовы)

- Подключить отправку формы через Telegram Bot API (LeadForm.tsx)

- Убрать пункт «Блог» из навигации или заменить ссылку на blog.east-meridian.com

- Добавить name атрибуты к полям формы

- Сделать телефон и email кликабельными (a href="tel:", a href="mailto:")

## Фаза 2: SEO и производительность (неделя)

- Заменить OG-image на свой брендовый баннер (1200×630px)

- Добавить canonical URL и robots мета-тег

- Конвертировать картинки в WebP, уменьшить до 600-800px по ширине

- Удалить неиспользуемые зависимости из package.json

- Добавить sitemap.xml и robots.txt

## Фаза 3: Блог на WordPress (неделя)

- DNS: добавить A Record: blog → 31.97.253.114 (в Namecheap Advanced DNS)

- VPS: развернуть WordPress + MySQL в Docker на Hostinger VPS

- Caddy: добавить секцию blog.east-meridian.com с reverse_proxy на WordPress-контейнер

- Настроить тему WordPress, язык, базовые плагины (Yoast SEO, WP Super Cache)

- Обновить навигацию: Пункт «Блог» → ссылка на blog.east-meridian.com

## Фаза 4: Полировка и масштабирование (позже)

- Подключить Google Analytics / Yandex Metrika

- Добавить Google Search Console, отправить sitemap

- Настроить email на домене (info@east-meridian.com)

- Accessibility: aria-атрибуты для мобильного меню

- Вынести scrollTo в общий утилитный файл

- Мультиязычность (РУ/EN/中文) — если понадобится

# Часть 6: Архитектура

## Текущая схема

east-meridian.com / www.east-meridian.com → Vercel CDN → React SPA

blog.east-meridian.com → Hostinger VPS (31.97.253.114) → Caddy → WordPress (Docker)

## DNS-записи (Namecheap Advanced DNS)

| Type | Host | Value | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| A Record | @ | 216.198.79.1 | Vercel |
| CNAME | www | e805bfc259a6f442.vercel-dns-017.com. | Vercel www |
| A Record | blog | 31.97.253.114 | WordPress |

# Часть 7: Рабочий процесс разработки

Редактирование кода в VS Code (с AI: Claude Code / GPT) → просмотр изменений на localhost:8080 → коммит и пуш в GitHub → Vercel автодеплой на east-meridian.com (30-60 сек).

Команды для публикации:

git add . && git commit -m "description" && git push